本项目采购标的所属行业：建筑业

一、服务需求

1.招标范围：工程造价10万元以下（含10万元）的零星维修项目。

2.服务期：自合同签订之日起至2023年最后一个项目的缺陷责任期满。

3.服务期内项目经理常驻学校直至本项目服务期结束。项目经理在接到采购人通知后半个小时内到达维修现场，12个小时内组织专业人员及材料到达现场进行维修。常驻学校的项目经理，必须是具有丰富的工作经验、身体健康、年龄适中、有良好职业道德的专职人员。

4.采购人不提供办公场所给常驻人员，常驻人员的所有费用由成交人承担，采购人不另行支付任何费用。

5.成交人在开工前组建的施工项目管理机构，要符合住房城乡建设部及安徽省相关标准规定。

6.成交人不得擅自更换所报项目经理。

7.成交人未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理。

8.分包规定：成交人不得在中标后将工程整体转包或肢解分包给其它施工单位。一经发现，采购人有权取消合同，履约保证金不予退还，并追偿其他相关损失。

9.本工程取、弃土点由施工单位自行解决，成交人应综合考虑经济运距及其他可能增加成本的因素，且渣土运输必须由安庆市城管执法局核准的具有建筑垃圾运输资质的运输企业承担。成交人必须充分了解安庆渣土公司运输行情，中标后不做调整。

10.成交人应按照与本工程施工和施工安全相关的国家现行的各专业工程施工及验收规范、建设工程质量检验评定标准、有关的技术标准以及施工图所示的有关图集、标准进行施工。

11.成交人负责协调现场施工环境、处理好各方矛盾，并承担协调费用。

二、服务期内的履约管理规定

1.对于采购人安排的零星维修工程不得推诿，若拒绝采购人安排的维修工作而造成经济损失或人员伤亡，应承担相应经济赔偿和全部责任。

2.实行动态监督机制：若成交人不按约定履约等不诚信行为被查实的，采购人有权将终止合同。

3.成交人须执行采购人《安庆职业技术学院基建维修工程管理细则(修订)》等相关规定。

4.乘机人在施工过程中应规范操作，抓好安全生产，如出现安全事故，由乘机人承担全部法律和经济责任，采购人不承担任何法律及经济责任。

5.本次项目的成交人在标的服务时间段内应按照采购人要求规范施工，精准施工，不得以任何理由拒绝或拖延施工，不得将工程转包，如出现违约情况，采购人有权取消其中标资格或终止合同。

6.成交人在施工过程中，不得对采购人的各类成品有损坏；若出现损坏，应无偿修复或承担赔偿责任，赔偿金额由双方协商确定。

三、缺陷责任期

本项目缺陷责任期的约定：单个维修项目实际施工完成后，经采购人竣工验收合格当天开始计算缺陷责任期，缺陷责任期为一年。缺陷责任期非采购人原因造成的维修由成交人负责维修及费用支出。

四、结算价款

1.计价依据：

(1)执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；2018年《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册)》、2018版《安徽省市政工程计价定额》、2018版《安徽省建筑工程计价定额》、2018版《安徽省装饰工程计价定额》、2018版《安徽省安装工程计价定额》、2018版《安徽省市政工程计价定额》、2018版《安徽省园林绿化工程计价定额》及其相关配套费用定额。

(2)按安徽省建设工程造价管理总站《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价【2019】7号）、《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标【2021】42号）、安徽省住房和城乡建设厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标〔2021〕46号）及安庆市相关文件。如服务期内政策性调整，按相关规定执行。

(3)根据安庆市相关规定，凡在市城市管理行政执法局规定的建筑垃圾消纳场处置建筑垃圾的，均应交纳建筑垃圾消纳处置费，收费标准为2.50元/吨。保障性住房和工业项目免收。

①如本项目属于保障性住房和工业项目，如实际发生时，该费用由采购人承担。

②如本项目不属于免收费的项目，则各投标人磋商报价中需综合考虑，实际发生时，该费用由成交人承担。

（4）依据《安庆职业技术学院基建维修工程管理细则(修订)》等有关文件执行。

2.材料费及工程量：

材料费按照每个项目合同签订当月的《安庆工程造价信息简讯》执行，信息价缺项的参考市场价格，工程量根据签证和现场核查认定。

3.结算计算方法及结算程序

单个项目工程竣工验收合格后，成交人依据实际完成工程量及本磋商文件确定的计价依据，向采购人提交相关竣工资料（包括但不限于竣工图纸、现场签证、现场施工照片等）及竣工结算报审报告，采购人或其委托的其他机构对成交人提交的竣工结算报审报告审定后，以审定金额乘以成交人的投标费率即为单个项目最终结算价格。

4.所有工程保险费用均由成交人承担。

5.成交人对于上述计价、结算方式须无条件响应，否则投标无效。

五、安全文明要求：

执行国家、省、市现行相关规定，确保安全文明施工，拆除改建项目成交人施工时须保证原建筑、结构和材料的完好，损坏部分成交人无条件自行恢复。成交人必须根据采购人的要求采取切实可行的措施并确保交通畅通和安全，确保各类管线安全运营，确保沿线居民出行通畅，将施工给群众带来的干扰降至最低。

六、质量要求：

1.工程质量标准要求：达到国家相关施工验收规范合格标准。

2.成交人应严格按照国家有关法律、法规、建设工程施工合同、设计图纸及施工标准、规范、强制性条文进行施工。因施工原因造成工程重大质量问题的，成交人应负责无偿返工，赔偿由此可能带来的采购人的损失，包括对使用功能造成影响的损失，并承担工程总造价的2%-3%的违约金，采购人有权要求撤换建造师，并保留解除施工合同的权利。

3.本工程的标准规范包括：与本工程施工和施工安全相关的国家现行的各专业施工及验收规范、建设工程质量检验评定标准、有关的技术标准以及施工图所示的有关图集、标准。

七、农民工工资要求：

磋商响应人一旦中标，必须严格执行《安庆市人民政府办公室关于印发安庆市工程建设领域农民工工资专用账户和工程款分账管理办法的通知》（宜政办秘〔2021〕17号）的规定。按安庆市相关规定使用“安庆市农民工工资支付监管系统”，及时足额拨付工资性工程款进入农民工工资专用账户。

施工总承包企业要按照《安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》(皖人社发〔2022〕8号)等文件要求，缴纳农民工工资保证金，支持采用银行保函、担保保函、保证保险等方式缴纳。

八、材料要求：

1.除采购人提供的材料、设备外，凡属承包范围内的所有材料、设备均由成交人自行采购。因成交人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交人承担所造成的一切损失。

2.对采购人未指定品牌的材料、设备采购，必须选用符合现行国家及行业相关合格标准的要求并经采购人同意。

3.成交人对本工程的主要材料、设备及供应的厂商，须进行资格和品牌的认定。采购前应将供应商的有关资料（如质保书、生产许可证等或备案要求）报监理单位审查，并经采购人批准后方可采购。否则，采购人有权不予验收进场，由此造成的损失由成交人自负，工期不予顺延。材料试验费由成交人支付。

4.由成交人实施采购的工程主要设备和材料采购由成交人实施，品牌、规格等须经采购人认可签字后方可进行采购，成交人采购计划应提前报采购人审定。因成交人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的警告而不做改进，从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时，采购人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由中标人承担。若成交人不能提供符合设计要求或合同约定的材料，采购人有权要求成交人停止采购，已经采购进场的勒令其退场，由此所造成的一切损失或发生的费用由成交人承担。

九、验收

成交人和采购人双方依据项目内容和进度共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。