安庆职业技术学院树木移栽工程施工

比  选  文  件

项目编号：GC-AQ-W2022-100

采   购   人：           安庆职业技术学院

采购代理机构：  安庆市皖宜项目咨询管理有限公司

日期：二〇二二年八月

目    录

第一章   比选公告	1

第二章   比选须知	5

第三章   服务及技术要求	10

第四章   合同主要条款	11

第五章   参选文件格式	13

# 第一章 安庆职业技术学院树木移栽工程施工比选公告

安庆市皖宜项目咨询管理有限公司受安庆职业技术学院委托，现对“安庆职业技术学院树木移栽工程施工”（项目编号：CG-AQ-W2022-100）进行比选。

一、服务内容：

本项目为校园内采购人指定范围内439棵高杆红叶石楠树移栽、养护，具体内容详见项目服务及技术要求和工程量清单所列内容。

二、参选人的资格要求：

1.具有合法有效的营业执照，营业执照经营范围包括绿化工程施工；

2.参选人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有绿化工程施工业绩1项及以上；

3.拟派本工程项目负责人具有绿化工程施工业绩1项及以上或具有园林工程方面的相关职业技术资格证书。

4.本项目不接受联合体。

三、施工期及养护期：

1.施工期：合同签字生效后，10个日历天；

2.养护期：从工程竣工验收合格之日起12个月。

四、比选最高限价：117991.16元。

五、比选办法：

在满足本比选公告提出的全部要求的比选申请人中选择总报价最低的比选申请人作为成交人。若出现两家或两家以上总报价最低且相等时，则按提交比选报价函及相关证明文件的先后顺序确定成交人。

六、比选文件获取：

请确定参加比选的参选人于2022年8月19日16时00分前，将盖公章的确认回执函（详见附件）发送至邮箱461334225@qq.com且同时缴纳工本费。参选人在缴纳工本费时须在汇款用途或摘要栏上注明所投项目名称（此处可简写）。

售价：0元/套。

请参选人缴纳至以下账户：

开户名：安庆市皖宜项目咨询管理有限公司

开户行：交通银行安庆集贤支行

账户：348709000018880001839

七、比选时间及地点：

时间：2022年8月19日16点00分（北京时间）

地点：安庆市公共资源交易中心

八、其他补充事宜：

1.参选人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在比选过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

2.已发确认回执函，而放弃参加比选的参选人，请在比选时间截止日前以单位名义向461334225@qq.com邮箱发送弃标函（格式自拟）。

3.本次比选不要求参选人提供纸质版参选文件，参选人在比选时间截止前提交比选报价函及相关证明文件并加盖参选人公章（PDF等不可编辑的电子文件）后应对比选报价函及相关证明文件进行文档加密。参选人应在截止时间后30分钟内将加密文件电子档密码发至461334225@qq.com邮箱。

4.服务费及工程量清单和最高投标限价编制费：

服务费以成交价为计算基数，成交价*1%*80%进行收取（收费不足1500元按1500元收取）。

工程量清单和最高投标限价编制费以成交价为计算基数，成交价*0.71%*70%进行收取（收费不足2000元按2000元收取）。

成交人应在收到缴费通知后三日内按比选文件要求缴纳服务费，完成缴费后请在7个工作日内前来开具增值税发票，逾期按普票开具，不再开具专票。

5. 成交人应在采购人要求的时间内与采购人签订合同。

九、凡对本次比选提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安庆职业技术学院

地    址：安庆市天柱山东路99号

联 系 人：余老师

联系方式：0556-5283014

2.招标代理机构信息

名    称：安庆市皖宜项目咨询管理有限公司

地　　址：安庆市龙山路213号五楼交易一部

联 系 人：杨凯

联系方式：0556-5991156

2022年8月16日

附件：

确认回执函

安庆市皖宜项目咨询管理有限公司：

我单位确定参加安庆职业技术学院树木移栽工程施工的比选。

XXX（单位名称）

联系人：   联系方式：

年   月  日

# 第二章   比选须知

## 第一节 参选人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | GC-AQ-W2022-100 |
| 2 | 项目名称 | 安庆职业技术学院树木移栽工程施工 |
| 3 | 采购人 | 安庆职业技术学院 |
| 4 | 招标代理机构信息 | 安庆市皖宜项目咨询管理有限公司 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 比选最高限价 | - 人民币117991.16元 |
| 7 | 项目地点 | 安庆市 |
| 8 | 工期 | 施工期：合同签字生效后，10个日历天； 养护期：从工程竣工验收合格之日起12个月。 |
| 9 | 资格条件 | 详见比选文件 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 参选有效期 | 90日历天（从参选文件提交截止时间算起） |
| 12 | 参选保证金 | / |
| 13 | 提交参选文件 | - 提交参选文件截止时间：2022年8月19日16点00分 - 参选人须在提交参选文件截止时间前将参选文件发送至461334225@qq.com邮箱。 |
| 14 | 媒介发布 | 安庆市皖宜项目咨询管理有限公司网（http://wyxmzx.com/index.html）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）发布 |
| 15 | 参选截止时间和地点 | 时间: 2022年8月19日16点00分 地点:安庆市公共资源交易中心 超过时间的参选文件将不予接受。 |
| 16 | 评审方法 | 有效最低价法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金金额：人民币 零 元整 履约保证金的形式：支票、汇票、本票、转账的形式。 履约保证金的提交：成交人在合同签订前按照比选文件要求提交给采购人。 注：若成交人在非自然条件下提前终止合同或者在合同履行过程中有违约行为的，履约保证金不退还。 |
| 18 | 服务费及工程量清单和最高投标限价编制费(元) | 按本比选文件的规定标准收取，由成交人支付。 |
| 19 | 付款方式 | - 工程竣工验收合格后支付至合同已完成价的60%，竣工结算审核完成付至定案金额的85%，养护期结束后一次性付清工程款。 |
| 20 | 投标报价要求 | 1.投标单位在提交标书前，对本工程的有关设计、技术说明、质量要求等情况已详细了解清楚，并应充分考虑可能发生的一切费用。投标单位应充分考虑原材料价格变化、运输故障、气候影响、分批加工、为保证本工程交付进度及产品质量所采用的一切技术措施等所需的一切费用和工期。一旦中标，投标方不得以不完全了解施工现场为借口，而提出额外赔偿或延长工期的要求。 - 2.各投标方严格按照招标文件及所投技术标，使用统一的招标清单进行报价。报价包括场地处理、施工、协调、损耗、运输、安装、成品保护、管理、利润、税金、交接配合、配合竣工验收备案因质量问题引起的整改等一切费用。 |
| 21 | 说明 | 1.本比选文件的解释权归采购单位。 2.本次比选不要求参选人提供纸质版参选文件，参选人制作完成并加盖参选人公章（PDF等不可编辑的电子文件）后应对参选文件进行文档加密。参选人应在参选文件截止时间后30分钟内将加密文件电子档密码发至461334225@qq.com邮箱。本项目实行远程询标。 3.如参选人提交的参选文件未加密或者未在截止时间前提交，则参选文件无效。 4.本项目若涉及到专业分包工程，如成交人没有相应资质，则必须委托有资质的单位实施。该专业分包单位的选定须事先征得采购人同意。 |

## 第二节 参选人须知

### 一、总    则

1、定义

1.1、采购单位是指采购人和采购代理机构。

1.2、参选人是指对“参选人须知前附表”序号2所指的项目表现出兴趣，按照约定的程序，从采购单位获取了比选文件，并实际参与了该项目招投标活动的参选人。

2、参选人资格要求：详见比选公告。

### 二、参选文件

3、比选文件的构成

3.1、比选文件包括：

（1）第一章  比选公告；

（2）第二章  比选须知；

（3）第三章  技术要求；

（4）第四章  合同主要条款

（4）第五章  参选文件格式

3.2、参选人应认真阅读和充分理解比选文件中所有的内容。如果参选人没有满足比选文件的有关要求，其风险由参选人自行承担。

4、比选文件的澄清

4.1、参选人可以要求采购单位对比选文件中的有关问题进行答疑或澄清。

4.2、采购单位对在约定时间收到的、且需要做出澄清的问题，将以本须知所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

5、比选文件的修改

5.1、采购单位可以对比选文件进行修改。

5.2、采购单位对比选文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆市皖宜项目咨询管理有限公司网站（http://wyxmzx.com/index.html）发布，该修改内容作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

5.3、当比选文件与对比选文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

- 参选文件编制

- 6、 参选文件的构成

6.1、参选文件应该按照“参选文件格式”约定的内容和顺序进行编写。

6.2、参选人必须对其参选文件的真实性与准确性负责。参选人一旦成交，其参选文件将作为合同的重要组成部分。

7、参选文件的签署

7.1、参选文件应由参选人的法定代表人（或委托代理人）签字或盖章，并加盖参选人公章。委托代理人须将法定代表人出具的“法定代表人授权委托书”及其身份证复印件附在参选文件中。

7.2、参选文件封面、投标函、法定代表人授权委托书的签字或盖章不符合比选文件要求的，评选委员会可要求其法定代表人或其委托的委托代理人补齐签字或承诺在签订合同前按照比选文件要求加盖印章。

8、投标报价

8.1、除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的参选文件将视为无效参选文件。

8.2、参选人的报价高于比选最高限价为无效报价。

9、投标货币：人民币。

四、参选文件的提交

10、提交说明

10.1、应按照第五章参选文件格式进行提交。

五、开标

11、开标程序由采购单位代表主持。

六、评选

12、评选委员会（以下简称“评委会”）：评委会依法组建，其中采购人代表1人。采购人代表不得担任评委会组长。评选由评委会进行，评委应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评选的原则。

13、评选方法：采用有效最低价法。

14、评选程序：

14.1、参选文件符合性审查，包括但不限于以下内容：

（1）参选人资格是否符合比选文件要求；

（2）参选文件是否按比选文件的要求进行编制；

（3）比选文件要求提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

（4）参选文件对法律、法规和比选文件其他明确要求的符合性；

（5）参选文件是否附有采购人不能接受的条件；

（6）参选文件是否存在比选文件中规定的无效参选文件的其他情形；

（7）参选文件是否符合比选文件的要求。

14.2、比选文件所有要求提供复印件或影印件的，若在参选文件中某一页未盖章或漏页，或参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约等情况，评选委员会可要求参选人在30分钟内通过邮箱澄清、说明或者补正，并提供相关材料加盖公章发送至461334225@qq.com邮箱。澄清文件将作为参选文件内容的一部分。由评委会认可的资料内容，成交人须在签订合同前将原件提交给采购人，否则视为成交人自动放弃成交资格。

14.3、参选人报价不得高于比选最高限价，否则报价评审不通过，按无效标处理。

评选委员会认为参选人报价明显缺乏竞争性的，评选委员会可以否决所有投标。

14.4、确定成交候选人排序：评委会对参选文件通过上述评审的参选人，根据评审价由低至高的顺序排列。评审价最低的为第一成交候选人，次低的为第二成交候选人，第三低的为第三成交候选人。若出现两家或两家以上评审价最低且相等时，则按提交比选报价函及相关证明文件的先后顺序确定成交人成交候选人排序。

15、开标评选异常情况处理

在比选活动中，出现下列情况之一的，应予废标，采购单位重新组织采购：

(1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)	因重大变故，采购任务取消的。

16、服务费及工程量清单和最高投标限价编制费

服务费以成交价为计算基数，成交价*1%*80%进行收取（收费不足1500元按1500元收取）。

工程量清单和最高投标限价编制费以成交价为计算基数，成交价*0.71%*70%进行收取（收费不足2000元按2000元收取）。

成交人应在收到缴费通知后三日内按比选文件要求缴纳服务费，完成缴费后请在7个工作日内前来开具增值税发票，逾期按普票开具，不再开具专票。

17、成交通知书

采购人在评审报告推荐的参选候选人中按顺序确定成交人。采购人将向成交人发出成交通知书，并在安庆市皖宜项目咨询管理有限公司网站（http://wyxmzx.com/index.html）公告比选结果。参选人如有质疑、投诉，应在成交结果公告期限届满之日起两个工作日内以书面形式向采购人提出。无异议后，采购人与成交人签订合同。

# 第三章    服务及技术要求

一、项目概述

1、项目名称：安庆职业技术学院树木移栽工程施工

2、项目内容：本工程为校园内采购人指定范围内439棵高杆红叶石楠树移栽、养护。

3、项目施工期：合同签字生效后，10个日历天；

4、项目养护期：从工程竣工验收合格之日起12个月。

二、技术要求

1、本工程必须符合园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82）、园林绿化养护标准（CJJ/T287）、及园林绿化行业相关的行业标准、地方标准。

注：工程量清单、最高投标限价详见附件，报价时只需在投标函中报总报价。

# 第四章   合同主要条款

买方（采购人）：

卖方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》及                                （项目名称）的比选文件、参选文件等，买、卖双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

- 施工内容：

二、缺陷责任期：

三、工期：

四、验　　收：

五、付款方式：

六、履约保证金退还：

七、违约责任

1、卖方违约的，卖方向买方支合同价款      ％的违约金；

2、卖方逾期完工，卖方向买方每日偿付合同价款的      ‰的违约金。

八、解决合同纠纷方式

本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（①）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向 安庆仲裁委员会 申请仲裁。②向________人民法院起诉。

九、本合同组成及解释先后顺序：

1、成交通知书；

2、比选文件；

3、本合同文本；

4、成交人的参选文件；

5、其他补充约定事项。

十、其他约定事项：

买  方                             卖   方

采购人（盖章）：                   中标人（盖章）：

法人代表：                         法人代表：

联系人：                           联系人：

地址：                             地址：

电话：                              电话：

年   月    日                         年   月    日

# 第五章  参选文件格式

（项目名称）

参

选

文

件

采购人名称：

参选人名称：                                      （盖 章）

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

日期：    年     月    日

目 录

一、投标函

二、相关证明文件

一、投标函

致： 安庆职业技术学院 （采购人名称）

1、根据贵方比选公告，我方决定参加贵方组织的安庆职业技术学院树木移栽工程施工项目的比选活动。我方授权        (姓名和职务)代表我方                    （参选人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方充分了解并完全响应比选文件的全部内容，愿意按照比选文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物及服务，报价为人民币（大写）          元，(小写)         元。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证该项目的工期为施工期从合同签字生效后，10个日历天；养护期从工程竣工验收合格之日起12个月。

4、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我方承诺中选后提供的货物及服务完全响应本项目需求，否则将接受采购人取消中选资格等一切处罚。

参选人：                           （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：       年      月      日

二、相关证明文件

1、营业执照副本复印件；

2、税务登记证副本复印件；（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照复印件）

3、法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证；

4、法定代表人授权委托书（格式见附件）及委托代理人有效二代居民身份证，若法定代表人本人参与比选则不需此件；

5、业绩证明材料；（1.提供合同复印件或扫描件或影印件并加盖投标单位公章；2.提供由合同甲方（采购人）出具的合同履约完成的证明材料，需加盖合同甲方（采购人）公章或提供主管部门批复；上述材料须同时具备。）

6、职业技术资格证书（如需）；

7、参选人认为提供的其他材料。

- 附件：

法定代表人身份证明书

参选人名称：

单位性质：

地址：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （参选人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

电子邮箱：

特此证明。

参选人：                      （盖单位章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系            （参选人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                           （项目名称）参选文件、签订合同等一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：          性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

联系方式（移动电话）：

电子邮箱：

参选人：                                      （盖章）

法定代表人：                                  （盖章）

授权委托日期：     年     月     日